ORGANIGRAMA GENERAL

SBA GENERAL

PROYECTO

Perez Rey

RELEVAMIENTO

D . O .

Bianchi

Perez Rey / Bianchi

Arquitectura

Perez Rey

Damián

Margiotta

Asesores

Ing. Tortoriello

3D - Martín

Electricidad

Guicciardini

Termomecánica

Perez Rey

Damián

Asesores

Civalleros

Ledesma

Arquitectura

Bianchi

Perez Rey

Electricidad

Bianchi

Perez Rey

Termomecánica

Bianchi

Perez Rey

Arquitectura

Bianchi

Perez Rey

Insp. Zonal

Electricidad

Bianchi

Perez Rey

Insp. Zonal

Termomecánica

Bianchi

Perez Rey

Insp. Zonal

Importante: para toda actividad a desarrollarse en los edificios de Teco deberán presentarse con una antelación de una semana la planilla de permisos de ingreso y los seguros y ART respectivos.

ESQUEMA DE TRABAJO

RECEPCION DE REQUERIMIENTO

Perez Rey / Bianchi

OS PROYECTO

Perez Rey

Ejecución de Relevamiento

1

OS D.O.

Bianchi

Verificar Doc. Licitaria

Informar $ adjudicado para certificar 20% saldo Proyecto

2

Ejecución de Anteproyecto

Perez Rey

Ejecución de Anteproyecto y envió a Teco para la aprobación

Visita a Obra

Bianchi

Visita a Obra con la Contratista y con Teco

3

Ejecución de Proyecto

Perez Rey

Ejecución de Proyecto y envió a Teco para la aprobación

Seguimiento de Obra

Bianchi

Seguimiento de obra e informes semanales c/fotos hasta la recepción parcial.

4

Certificado 80% Proyecto

Perez Rey

Armar y presentar el certificado del 80% del proyecto

Certificación de Obra

Bianchi

Armar y presentar el certificado mensual de acuerdo al avance de obra

5

Retiro de OB 80% Proyecto para facturar

Entregar la OB a la Administración de SBA para hacer Factura

Retiro de OB avance D.O. para facturar

Entregar la OB a la Administración de SBA para hacer Factura

6

ADMINISTRACIÓN DE SBA REALIZA LA FACTURA Y LA PRESENTA EN TECO – PREVIAMENTE DEBERÁN HABER SIDO PRESENTADOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR TECO (MENSUALMENTE) – A LOS 60 DIAS PASAR A COBRAR

Visita a Obra con los Oferentes

Realizar la vista a obra con los oferentes en la fecha que indique Teco y elevar las aclaratorias pertinentes

Recepción Parcial de la obra y certificación final

Realizar la Recepción y certificación de cierre de obra con la contratista y el Site de Teco

7

Análisis de Ofertas

Armar la Planilla de análisis de Ofertas y remitirla a Teco

8